Phần 1

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | Detailed (chi tiết vừa đủ) | Thẻ chỉ có tiêu đề, không mô tả nên Developers không hiểu rõ yêu cầu cần thực hiện. |
| H2 | Sai | Prioritized (ưu tiên theo giá trị) | Tính năng đổi màu giao diện được xếp trên tính năng tự động chia tiền dù chia tiền có giá trị trực tiếp hơn đối với người dùng đặt xe ghép. |
| H3 | Sai | Estimated và Detailed | Thẻ chỉ có tiêu đề ngắn và ước lượng chung chung là “lớn”, chưa đủ thông tin để lập kế hoạch thực hiện. |
| H4 | Sai | Product Backlog là nguồn sự thật duy nhất | Tú tự thêm và đưa thẻ lên đầu Product Backlog, vi phạm quyền quản lý và sắp xếp thứ tự chỉ thuộc về Product Owner. |
| H5 | Sai | luồng Trello và tiêu chuẩn Done | Bảng thiếu cột kiểm thử và thẻ code xong được chuyển thẳng sang Done khi chưa chắc đã đạt tiêu chuẩn hoàn thành. |

Sửa

- H1: Viết lại thẻ thành “Là khách hàng, tôi muốn xem danh sách chuyến xe ghép theo tuyến đường và thời gian để chọn chuyến phù hợp”, kèm tiêu chí chấp nhận cụ thể.

- H2: Product Owner sắp xếp thẻ “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép” lên trên “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội” vì tính năng chia tiền mang lại giá trị trực tiếp hơn cho người dùng.

- H3: Viết lại thẻ “Khách đánh giá bạn đi ghép” thành User Story có mục tiêu và tiêu chí chấp nhận rõ ràng, đồng thời chia nhỏ nếu quá lớn và ước lượng sơ bộ bằng điểm hoặc đơn vị thống nhất của đội.

- H4: Tú đề xuất thẻ “Tối ưu tốc độ tải bản đồ” cho Đức xem xét; chỉ Product Owner mới được thêm thẻ vào Product Backlog và quyết định vị trí ưu tiên.

- H5: Bổ sung cột kiểm thử và chỉ chuyển thẻ sang Done khi đáp ứng đầy đủ Definition of Done.